**Република Србија**

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Општинска управа

**-Комисија за јавну набавку-**

Број: 404- 85/2018-04

21.12.2018. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

 На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку – Израда пројекатне документације за реконструкцију путева: Партија 1: Израда пројектне документације за реконструкцију пута Цапарић – Вршић, дужини Л = 1.000 м; 2) Партија 2: Израда пројектне документације за реконструкцију пута Јаблан – Ограђуша – Црква - Ђукићи, у дужини Л = 1.270 м; 3) Партија 3: Израда пројектне документасције за реконструкцију пута Оровичка Планина, у дужини Л = 13.300 м**,** редни број ЈН 68/2018, објављује

**ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Број: 404-85/2018-04 од 21.12.2018. године

 У року предвиђеном за подношење понуда, због погрешно унетих података, Комисија за јавну набавку извршила је измену Конкурсне документације за јавну набавку – Израда пројекатне документације за реконструкцију путева: Партија 1: Израда пројектне документације за реконструкцију пута Цапарић – Вршић, дужини Л = 1.000 м; 2) Партија 2: Израда пројектне документације за реконструкцију пута Јаблан – Ограђуша – Црква - Ђукићи, у дужини Л = 1.270 м; 3) Партија 3: Израда пројектне документасције за реконструкцију пута Оровичка Планина, у дужини Л = 13.300 м**,** редни број ЈН 81/2018, објављује**,** наследећи начин:

1. На страни **5/72, 6/72, и 7/72** Конкурсне документације, у оквиру ВРСТЕ УСЛУГА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, **мења се да пројектна документација треба да буде израђена од стране пројектаната са лиценцама: 315 и 370, тако што се додаје са „ лицнцама 312 или 315 или 318 и 370.**
2. На страни **47/72**, **49/72, 50/59, и 51/72** Конкурсне документације у оквиру ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГА ( ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ) **мења се да пројектна документација треба да буде израђена од стране пројектаната са лиценцама: 315 и 370, тако што се додаје са „ лицнцама 312 или 315 или 318 и 370.**

 **ПРИЛОГ**: Измењена конкурсна документација.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

Пројектна документација треба да буде израђена од стране пројектаната са лиценцама: 312 или 315 ил 318 и 370.

Обим пројектне документације и рокови за достављање у календарским данима:

**Реконструкција јавног пута** јесте извођење радова на постојећем путу и заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих елемената или објеката;

Пројектно – техничку документацију израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2018)

Обавеза извршиоца је и подизање документације у ЦЕОП-у до добијања одобрења по члану. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

**Рок за достављање** ИДП је 60 дана од предаје документације коју обезбеђује инвеститор а ПЗИ је 30 календарских дана од издавања одобрења за градњу. ИДП предати у 1 штампаном и дигиталном облику, а ПЗИ у 3 штампана и један у дигиталном облику на CD-у.

Доказ о власништву, административне таксе у обједињеној процедури као и геодетску подлогу обезбеђује инвеститор.

 **ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

**Партија 2**

**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

**Инвеститор:** Општина Љубовија

**Наручилац:** Општинска управа Љубовија

**Објекат:** Локални пут на кат. парц. 2079 КО Горња Љубовиђа, општина Љубовија – Реконструкција

**Класификациона ознака објеката :** 211201 "Г"

**Деоница:** Општински пут бр.16 Jaблан – Ограђуша – Ваљевац - Црква - Ђукићи, у дужини од L=1.270,00 m

**Технички подаци**

Саобраћајницу пројектовати за рачунску брзину 40km/h.

Ширина коловоза у правцу 3,0 метра, банкина једнострано ширине 0,50m, ригол 0,5м са бетонским ивичњаком.

Коловозна конструкција за средње саобраћајно оптерећење.

* Туцаник 0-63..................... до 25,0cm
* Туцаник 0-31..................... до 15,0cm
* БНС 22..............................d=7,0 cm I фаза
* АБ 11.................................d=4,0cm II фаза

**Пре димензионисања коловозне конструкције обавеза пројектанта је да исписта модул стишљивости и у складу са постигнутим резултатима одреди крупноћу зрна и дебљину слојева.** Напомена : Обавеза пројектанта да добијене резултате достави Наручиоцу приликом израде радне верзије пројекта.

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 81/2018 5/72

Предмер и предрачун направити по деоницама од по 1000 метара дужине.

Одводњавање атмосферских вода са коловозних површина омогућити попречним и подужним падовима преко ригола до пропуста и даље до природног реципијента.

Приликом израде пројекта, придржавати се важећих закона, правилника, норматива и осталих прописа за ову врсту грађевинских објеката.

Пројектна документација треба да буде израђена од стране пројектаната са лиценцама: 312 или 315 или 318 и 370.

Обим пројектне документације и рокови за достављање у календарским данима:

**Реконструкција јавног пута** јесте извођење радова на постојећем путу и заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих елемената или објеката;

Пројектно – техничку документацију израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2018)

Обавеза извршиоца је и подизање документације у ЦЕОП-у до добијања одобрења по члану. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

**Рок за достављање** ИДП је 90 дана од предаје документације коју обезбеђује инвеститор а ПЗИ је 30 календарских дана од издавања одобрења за градњу. ИДП предати у 1 штампаном и дигиталном облику, а ПЗИ у 3 штампана и један у дигиталном облику на CD-у.

Доказ о власништву, административне таксе у обједињеној процедури као и геодетску подлогу обезбеђује инвеститор.

 **ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

**Партија 3**

**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

**Инвеститор:** Општина Љубовија

**Наручилац:** Општинска управа Љубовија

**Објекат:** Локални пут на кат. парц. 2096 КО Горња Љубовиђа, општина Љубовија – Реконструкција

**Класификациона ознака објеката :** 211201 "Г"

**Деоница:** Општински пут бр.14 Козловац – Оровичка планина, деоница - од стационаже 0+000 до 13+300 у дужини од L=13.300,00 m

**Технички подаци**

Саобраћајницу пројектовати за рачунску брзину 40km/h.

Ширина коловоза у правцу 3,0 метра, банкина једнострано ширине 0,50m, ригол 0,5м са бетонским ивичњаком.

Коловозна конструкција за средње саобраћајно оптерећење.

* Туцаник 0-63..................... до 25,0cm
* Туцаник 0-31..................... до 15,0cm
* БНС 22..............................d=7,0 cm I фаза
* АБ 11.................................d=4,0cm II фаза

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 81/2018 6/72

**Пре димензионисања коловозне конструкције обавеза пројектанта је да исписта модул стишљивости и у складу са постигнутим резултатима одреди крупноћу зрна и дебљину слојева.** Напомена : Обавеза пројектанта да добијене резултате достави Наручиоцу приликом израде радне верзије пројекта.

Предмер и предрачун направити по деоницама од по 1000 метара дужине.

Одводњавање атмосферских вода са коловозних површина омогућити попречним и подужним падовима преко ригола до пропуста и даље до природног реципијента.

Приликом израде пројекта, придржавати се важећих закона, правилника, норматива и осталих прописа за ову врсту грађевинских објеката.

Пројектна документација треба да буде израђена од стране пројектаната са лиценцама: 312 или 315 или 318 и 370.

Обим пројектне документације и рокови за достављање у календарским данима:

**Реконструкција јавног пута** јесте извођење радова на постојећем путу и заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих елемената или објеката;

Пројектно – техничку документацију израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2018)

Обавеза извршиоца је и подизање документације у ЦЕОП-у до добијања одобрења по члану. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

**Рок за достављање** ИДП је 90 дана од предаје документације коју обезбеђује инвеститор а ПЗИ је 30 календарских дана од издавања одобрења за градњу. ИДП предати у 1 штампаном и дигиталном облику, а ПЗИ у 3 штампана и један у дигиталном облику на CD-у.

Доказ о власништву, административне таксе у обједињеној процедури као и геодетску подлогу обезбеђује инвеститор.

 **ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

***IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова***

У погледу **обавезних услова**, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона),
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона),
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона),
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 81/2018 6/72

**ОБРАЗАЦ 7.1 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА**

 **(ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК) - Партија 1**

**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

**Инвеститор:** Општина Љубовија

**Наручилац:** Општинска управа Љубовија

**Објекат:** пут Цапарић - Вршић, Љубовији – Реконструкција

**Класификациона ознака објеката :** 211201 "Г"

**Деоница:** Од Цркве у Цапарићу, Катастарска парцела 6523 К.О. Горња Буковица, у дужини L≈1000,00 m

**Технички подаци**

Саобраћајницу пројектовати за рачунску брзину 40km/h.

Ширина коловоза у правцу 3,0 метра, банкина једнострано ширине 0,50m, ригол 0,5м са бетонским ивичњаком.

Коловозна конструкција за средње саобраћајно оптерећење.

* Туцаник 0-63..................... до 25,0cm
* Туцаник 0-31..................... до 15,0cm
* БНС 22..............................d=7,0 cm I фаза
* АБ 11.................................d=4,0cm II фаза

**Пре димензионисања коловозне конструкције обавеза пројектанта је да исписта модул стишљивости и у складу са постигнутим резултатима одреди крупноћу зрна и дебљину слојева.** Напомена : Обавеза пројектанта да добијене резултате достави Наручиоцу приликом израде радне верзије пројекта.

Одводњавање атмосферских вода са коловозних површина омогућити попречним и подужним падовима преко ригола до пропуста и даље до природног реципијента.

Приликом израде пројекта, придржавати се важећих закона, правилника, норматива и осталих прописа за ову врсту грађевинских објеката.

Пројектна документација треба да буде израђена од стране пројектаната са лиценцама: 312 или 315 или 318 и 370.

Обим пројектне документације и рокови за достављање у календарским данима:

**Реконструкција јавног пута** јесте извођење радова на постојећем путу и заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих елемената или објеката;

Пројектно – техничку документацију израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр.72/2018 )

Обавеза извршиоца је и подизање документације у ЦЕОП-у до добијања одобрења по члану. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 81/2018 5/72

***ОБРАЗАЦ 7.2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА***

 ***(ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК) - Партија 2***

**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

**Инвеститор:** Општина Љубовија

**Наручилац:** Општинска управа Љубовија

**Објекат:** Локални пут на кат. парц. 2079 КО Горња Љубовиђа, општина Љубовија – Реконструкција

**Класификациона ознака објеката :** 211201 "Г"

**Деоница:** Општински пут бр.16 Jaблан – Ограђуша – Ваљевац - Црква - Ђукићи, у дужини од L=1.270,00 m

**Технички подаци**

Саобраћајницу пројектовати за рачунску брзину 40km/h.

Ширина коловоза у правцу 3,0 метра, банкина једнострано ширине 0,50m, ригол 0,5м са бетонским ивичњаком.

Коловозна конструкција за средње саобраћајно оптерећење.

* Туцаник 0-63..................... до 25,0cm
* Туцаник 0-31..................... до 15,0cm
* БНС 22..............................d=7,0 cm I фаза
* АБ 11.................................d=4,0cm II фаза

**Пре димензионисања коловозне конструкције обавеза пројектанта је да исписта модул стишљивости и у складу са постигнутим резултатима одреди крупноћу зрна и дебљину слојева.** Напомена : Обавеза пројектанта да добијене резултате достави Наручиоцу приликом израде радне верзије пројекта.

Предмер и предрачун направити по деоницама од по 1000 метара дужине.

Одводњавање атмосферских вода са коловозних површина омогућити попречним и подужним падовима преко ригола до пропуста и даље до природног реципијента.

Приликом израде пројекта, придржавати се важећих закона, правилника, норматива и осталих прописа за ову врсту грађевинских објеката.

Пројектна документација треба да буде израђена од стране пројектаната са лиценцама: 312 или 315 или 318 и 370.

Обим пројектне документације и рокови за достављање у календарским данима:

**Реконструкција јавног пута** јесте извођење радова на постојећем путу и заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих елемената или објеката;

Пројектно – техничку документацију израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2018)

Обавеза извршиоца је и подизање документације у ЦЕОП-у до добијања одобрења по члану. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 81/2018 9/72

***ОБРАЗАЦ 7.3 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА***

 ***(ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК) - Партија 3***

**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

**Инвеститор:** Општина Љубовија

**Наручилац:** Општинска управа Љубовија

**Објекат:** Локални пут на кат. парц. 2096 КО Горња Љубовиђа, општина Љубовија – Реконструкција

**Класификациона ознака објеката :** 211201 "Г"

**Деоница:** Општински пут бр.14 Козловац – Оровичка планина, деоница - од стационаже 0+000 до 13+300 у дужини од L=13.300,00 m

**Технички подаци**

Саобраћајницу пројектовати за рачунску брзину 40km/h.

Ширина коловоза у правцу 3,0 метра, банкина једнострано ширине 0,50m, ригол 0,5м са бетонским ивичњаком.

Коловозна конструкција за средње саобраћајно оптерећење.

* Туцаник 0-63..................... до 25,0cm
* Туцаник 0-31..................... до 15,0cm
* БНС 22..............................d=7,0 cm I фаза
* АБ 11.................................d=4,0cm II фаза

**Пре димензионисања коловозне конструкције обавеза пројектанта је да исписта модул стишљивости и у складу са постигнутим резултатима одреди крупноћу зрна и дебљину слојева.** Напомена : Обавеза пројектанта да добијене резултате достави Наручиоцу приликом израде радне верзије пројекта.

Предмер и предрачун направити по деоницама од по 1000 метара дужине.

Одводњавање атмосферских вода са коловозних површина омогућити попречним и подужним падовима преко ригола до пропуста и даље до природног реципијента.

Приликом израде пројекта, придржавати се важећих закона, правилника, норматива и осталих прописа за ову врсту грађевинских објеката.

Пројектна документација треба да буде израђена од стране пројектаната са лиценцама: 312 или 315 или 318 и 370.

Обим пројектне документације и рокови за достављање у календарским данима:

**Реконструкција јавног пута** јесте извођење радова на постојећем путу и заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих елемената или објеката;

Пројектно – техничку документацију израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2018)

Обавеза извршиоца је и подизање документације у ЦЕОП-у до добијања одобрења по члану. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 81/2018 5172