Нацрт акционог плана

Општина Љубовија

Водни ресурси

| Број | Пројекат/активност | Партнери | Време (период) | Износ и извор финансирања (РСД) | Индикатори | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапредити квалитет и обезбедити одрживо коришћење водних ресурса ресурса на подручју општине. |  |  |  |  |  |  |
| - Оперативни циљ: Организовано сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља висок |  |
| 1.1.1. | Изградња канализационе мреже | -Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ Љубовија -ресорно министарство | 2014. – 2020. године | 60.000.000,00 - Општина Љубовија - ЈКП „Стандард“ - ресорно министарство - донатори - фондови ЕУ | - израђена канализациона мрежа - број корисника приклјучено на канализациону мрежу - количина отпадних вода у м3 | Пројектна идеја |
| 1.1.2. | Изградња система за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) | -Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ Љубовија -ресорно министарство | 2015.- 2018. године | 220.000.000,00 динара - буџет Републике - буџет Општине - Фондови ЕУ - донатори | - израђено ППОВ - количина пречишћених отпадних вода у м3 | Пројектна идеја |
| 1.1.3. | Пилот пројекат за неконвенционални третман отпадних вода за 200 ЕС | ЈКП | 2016-2018 година. | 30.000,00 Евра - буџет општине - ИПА фондови | Изграћено пилот постројење за третман отпадних вода у једној основној школи | Пројектна идеја |
| - Оперативни циљ: Успоставити организовано водоснабдевање сеоских насеља општине |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља средњи |  |
| 1.2.1 | Израда Генералног пројекта и Претходне студије оправданости водоснадбевања сеоских насеља општине Љубовија ради укључивања у општински водоводни систем | -ЈКП „Стандард“ Љубовија | 2014. - 2016. године | 2.000.000,00 динара - буџет Општине - ЈКП „Стандард“ - донатори | - урађен Генерални пројекат и Претходна студија оправданости | Реализација пројкета у току |
| 1.2.2. | Иницирање процеса решавања титулара над објектима јавног водоснадбевања и локалних сеоских објеката који не припадају општинском водоводном систему | -Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ Љубовија | Континуирано 2014 – 2015 године | / -Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ Љубовија | - решени имовинско-правни односи над датим објектима | Реализација у току |
| 1.2.3. | Покретање програма јавне здравствене контроле водоснадбевања из локалних сеоских и индивидуалних система општине Љубовија | -Општина Љубовија - Министарство здравља - Институт за јавно здравље Србије, јединица Шабац | 2014. – 2016. године | 1.500.000 динара - буџет Општине - буџет Републике - донатори | Успостављен систем физичко-хемијске и микробиолошке контроле воде | Пројектна идеја |
| - Оперативни циљ: Рационално коришћење водних ресурса смањењем губитака у постојећем систему водоснабдевања |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља средњи |  |
| 1.3.1. | Смањење губитака у водоводној мрежи заменом дотрајалих цеви, санацијом дотрајалих објеката и набавком/уградњом додатне опреме у систему | ЈКП „Стандард“ Љубовија | 2014.-2015. године | 700.000,00 динара (елаборат) 50 000 000, 00 санација постојеће и наставак изградње нове мреже ЈКП „Стандард“ ИПА фондови | Израђен елаборат о процени стања дистрибутивне мреже постојећег водоводног система Љубовија Санирана постојећа водоводна мрежа Губици смањени на 25% до 2018. Године | Пројектна идеја |
| - Оперативни циљ: Смањењити загађење вода из дифузних извора |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља висок |  |
| 1.3.1. | Квантификовање дифузног загађења на подручју општине кроз успостављање одговарајућег система праћења и контроле (мониторинга) у складу са Директивом 91/676/EEC о заштити вода од загађења проузрокованог нитратима. | Управа за пољопривреду | 2017.-2020. година | 50 000 ЕУР - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови | Успостављен мониторинг пољопривредних активности, квантификован терет загађења и утврђен утицај од пољопривредних дјелатности на воде (на нивоу Студијске документације) | Пројектна идеја |
| 1.3.2. | Изградња капацитета пољопривредника за примену добре пољопривредне праксе. | Пољопривредне задруге | 2016.-2018. година | 12 000 ЕУР - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови | Реализоване 3 радионице Публиковани приручник/брошура и промотивни материјали | Пројектна идеја |
| - Оперативни циљ: Обезбиједити континуирану и ефикасну заштиту од вода |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља: висок |  |
|  | Изградња обалоутрвда и регулисање речних токова на подручјима са највећим ризиком од поплава |  | 2015 - 2020 | - Буджет општине Богатић - Надлежна министарства - ИПА фондови Светска банка | Санирани базени насталих неконтролисаном експлоатацијом шљунка у кориту реке Дрине Укупна дужина изграђених обалоутврда | Пројектна идеја |
| - Оперативни циљ: Јачање капацитета и подизање свести у локалној заједници о потреби одрживог коришћења водних ресурса |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља: висок |  |
| 1.7.1. | Јачање капацитета административних службеника и представника јавних комуналних предузећа о управљању пројектним циклусом и добрим праксама код реализације инфраструктурних /инвестиционих пројеката од локалног значаја | Дирекција за воде Р. Србије ЈП Србијаводе ЈКП Стандард Инспекцијски органи за воде и животну средину НВО Медији | континуално | 12.500,00 Евра - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови | Број реализованих програма обуке и јачања капацитета на годишњем нивоу. Најмање један. | Пројектна идеја |
| 1.7.2. | Пројекти и кaмпaње унапређења свести јавности о употреби рационалног коришћења и заштите вода, обележавање светског Дана вода (22 март) -Регионална акција за заштиту реке Дрине | Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ Љубовија - НВО - локални медији | континуално | 350.000,00 - Општина Љубовија - ЈКП „Стандард“ - донатори | Број реализованих пројеката и кампања. Број грађана и школа укључених у кампање | Пројектна идеја |

Управљање отпадом

| Број | Пројекат/активност |  | Партнери | Време (период) |  |  | Износ и извор финансирања (ЕУР) | Индикатори |  | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Смањењити ризик по животну средину и здравље људи унапређењем управљања отпадом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оперативни циљ: Организовано сакупљање, селекција и депоновање отпада |  |  |  |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља: висок |  |  |
| 2.1.1. | Санирање дивљих депонија и ремедијација тла | -Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ Љубовија -ресорно министарство |  |  | 2014. – 2018. године | 15.000.000 динара - Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ Љубовија - ресорно министарство -фондови, донатори |  |  | -саниране депоније | Пројектни предлог |
| 2.1.2. | Изградња трансфер станице у оквиру регионалне депоније | -Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ Љубовија -ресорно министарство |  |  | 2015. – 2017. године | 40.000.000,00 -Општина Љубовија -ЈКП „Стандард“ - ресорно министарство -донатори -фондови ЕУ |  |  | - израђена трансфер станица - количина отпада у тонама | Пројектна идеја |
| - Оперативни циљ: Смањење количине отпада на извору настанка |  |  |  |  |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља: висок |  |
| 2.2.1. | Увођења селективног (дволинијског) прикупљања отпада у домаћинствима | ЈКП Месне заједнице НВО |  |  | 2015.-2020. година | - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови |  |  | Број домаћинстава обухваћених селективним сакупљањем отпада Количина отпада на извору смањена за 30% | Пројектна идеја |
| 2.2.2. | Прекограничне кaмпaње унапређења свести становништва о позитивном ефекту селективног прикупљања отпада на животну средину, у поводу обележавања европске недеље за редукцију отпада. | ЈКП Стандард Месне заједнице НВО Медији |  |  | 2015.-2017. година | - 1.700.000,00 дин - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови |  |  | Број реализованих кампања Број локалног становништва укљученог у кампању | Пројектна идеја |

Природни ресурси као основа локалног развоја

| Број | Пројекат/активност |  |  | Партнери |  | Време (период) |  |  | Износ и извор финансирања (ЕУР) | Индикатори |  | Статус пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Ставити локлане ресурсе у функцију одрживог социо-економског развоја на подручју општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Оперативни циљ: Искористити потенцијал пољопривредног земљишта за одрживи развој општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља: средњи |  |  |
| 3.1.1. | Подстицање развоја задругарства и кластеризације у области пољопривредне производње | Управа за пољопривредно земљиште Управа за аграрна плаћања |  |  | 2015.-2020. година |  |  | - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови |  |  | Број пољопривредника организованих у задруге и кластере. | Пројектна идеја |
| 3.2 Оперативни циљ: Искористити потенцијал заштићених подручја и биодиверзитет као развојна шанса општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља: средњи |  |
| 3.2.1 | Развој екотуристичких програма у СРП Кањон Трешњице |  | Општина Љубовија Управљач СРП Кањон Трешњице НВО |  |  |  | континуирано | - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови |  |  | Повећање броја туриста СРП Кањон Трешњице | Пројектна идеја |
| 3.3 Оперативни циљ: Унапређење капацитете младих предузетника за развијање сопственог бизниса на бази одрживог коришћења локалних ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља: средњи |  |
| 3.3.1. | Програми обуке за младе предузетнике (воћарство, рибарство, обновљиви извори енергије) |  | Министарство за економски развој Министарство за пољопривреду |  |  |  | 2016.-2020. година | 2.000.000,00 дин - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови |  |  | Организована 4 тренинга Израђено 10 бизнис планова | Пројектна идеја |

Образовање о заштити животне средине

| 4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Интегрисање образовања за заштиту животне средине и одрживи развој у реализацију наставног програма у школама |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Оперативни циљ: Увођење стандардизованих програма едукације о заштити животне средине у школама |  |  |  |  | Степен важности оперативног циља: висок |  |
| 4.1.1. | Реализација пилот пројеката еко-школа у одабраним школама у Љубовији | Општина Љубовија Надлежна министарства НВО Медији | 2015.-2020. година | 500.000,00 дин - Локални буџет - Буџет Републике - ИПА фондови | Број школа у којима је реализован пилот програм еко-школа на годишњем нивоу | Пројектна идеја |